临猗县住房和城乡建设管理局

关于2022年度既有住宅加装电梯任务进度的

公  告

一、临猗县2022年既有住宅加装电梯任务

2022年完成2部既有住宅加装电梯任务。

二、年度计划制定情况

2022年计划安装电梯2部，按程序开展鉴定、设计、施工等工作，预计12月底完成年度目标。

三、目前进展情况

鉴定、设计、公示、基坑开挖及浇筑都已完成，钢架已焊接，正在进行吊装。

2022年5月16日